АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________________________________________________________________________

от «10» февраля  2021 г.  № 3

с. Залужное

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Залуженского

сельского поселения в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Залуженского сельского поселения в 2020 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Залуженского сельского поселения согласно приложения № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Залуженского сельского поселения в 2021 году, согласно приложения № 2.

3. Противопаводковой комиссии:

3.1.	Организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств на территории в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населенных пунктов и объектов экономики, оказанию экстренной помощи населению, с началом паводка установить круглосуточное дежурство руководящего состава.

3.2.  Разработать и обеспечить своевременное осуществление комплекса неотложных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов от затоплений и подтоплений, подготовке водоохранных зон, водных объектов и периодически затапливаемых территорий к безаварийному пропуску паводковых вод.

3.3. Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения, защите населения и своевременному его информированию о паводковой обстановке, определить места размещения людей при возможной эвакуации, порядок оказания им медицинской помощи.

3.4. Провести разъяснительную работу с населением и руководителями объектов экономики по страхованию их имущества.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Залуженского

сельского поселения                                                                                                И.И. Блинова

Приложение № 1 к распоряжению администрации Залуженского сельского поселения от «10» февраля 2021 года № 3

##### С О С Т А В

противопаводковой комиссии Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального  района

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Блинова И.И. - | глава Залуженского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Махов Е.В. - | заместитель главы администрации (уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации Залуженского сельского поселения). |
| Алтухов А.В. - | руководитель ООО «Водресурс». |
| Крутько В.А. – Чернова И.Н. – Горбатов М.А. - | главный врач Лисянской врачебной амбулатории БУЗ ВО «Лискинская РБ» (по согласованию). директор МКУ «Служба технического обеспечения». директор МКУК «Залуженский сельский дом культуры». |
| Полуэктова Е.В. - | директор МКОУ «Залуженская СОШ» (по согласованию). |
| Кириченко Е.В. - | директор МКОУ «Лисянская СОШ» (по согласованию). |
| Качанова-Солнцева А.Н. | - заведующая МКДОУ «Залуженский детский сад» (по согласованию). |
| Нестеренко А.В. - | директор производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро- Правобережное» (по согласованию). |
| Алексеев С.П. - | участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Лискинскому району Воронежской области (по согласованию). |
| Титарев Н.Б. - | водитель пожарной машины Залуженского сельского поселения. |
| Стародубов М.П. - | В водитель машины коммунально-уборочной МТЗ-82 МКУ « «СТО» |

Приложение № 2 К распоряжению администрации Залуженского сельского поселения от «10» февраля 2021 года № 3

ПЛАН

организации и проведения противопаводковых мероприятий  на территории Залуженского сельского поселения

Лискинского муниципального района в 2021 году.

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В поселении организовать проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных и бесхозяйных гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка, обеспечить при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Главы поселения, противопаводковая комиссия | До 25.02.2021 |  |
|  | Провести корректировку паспортов территорий в части, касающейся паводковых мероприятий. | Глава поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС | До 15.02.2021 |  |
|  | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | По мере необходимости |  |
|  | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории. | Главы поселения, противопаводковая комиссия | По мере необходимости |  |
|  | Выставление по берегам водоёмов предупреждающих табличек и знаков, запрещающих выход граждан и выезд транспорта на лёд. | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации сельского поселения, руководители учреждений и организаций поселения | До 20.02.2021 |  |
|  | Уточнение мероприятий по организации эвакуации населения (при необходимости), попадающего в зоны подтопления (затопления) и его первоочередному жизнеобеспечению, уточнение и подготовка мест временного размещения эвакуируемого населения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Проведение занятий по соблюдению мер безопасности при прохождении весеннего паводка с учащимися общеобразовательных учреждений в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Директор МКОУ «Лисянская СОШ» (по согласованию), директор МКОУ «Залуженская СОШ» (по согласованию), директор МКДОУ «Залуженский детский сад» (по согласованию) | До 28.02.2021 |  |
|  | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод: - очистка водопропускных труб от снега и льда; - своевременная очистка подмостовых пространств мостов | Глава поселения, уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации сельского поселения, водитель машины коммунально-уборочной МТЗ-82 МКУ «СТО» | До 01.03.2021 |  |
|  | Установка (на время пикового прохождения паводка) круглосуточного наблюдения за уровнем воды в водоемах и реках, техническим состоянием ГТС, на территории поселения. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территории населенных пунктов. | Глава поселения, руководитель ООО «Водресурс» | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, каптажи, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, руководитель ООО «Водресурс», директор производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро - Правобережное» (по согласованию) | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий попадающих в зону затопления (подтопления). | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | Глава поселения, противопаводковая комиссия | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Принятие неотложных мер по охране оставшегося без надзора имущества в зонах затопления и обеспечение общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий. Оповещение населения в местах чрезвычайных ситуаций с использованием имеющегося служебного автотранспорта с громкоговорящими устройствами. Содействие беспрепятственному проезду автомобилей оперативных и аварийно-спасательных служб в район зоны затопления. Проведение оцепления района чрезвычайной ситуации | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС администрации сельского поселения, водитель машины коммунально-уборочной МТЗ-82 МКУ «СТО», участковый уполномоченный полиции (по согласованию) | При необходимости в период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком | Главный врач Лисянской врачебной амбулатории БУЗ ВО «Лискинская РБ» (по согласованию) | В период прохождения весеннего паводка |  |
|  | Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района об уровнях воды на водоемах и реках, расположенных на территории поселения, с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00). | Глава поселения | В период прохождения весеннего паводка |  |