Приложение №1

к  Постановлению администрации

Залуженского сельского поселения

от 26.03.2013  года № 89

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района  в 2013 году»

Залужное   2013 г.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена региональная адресная программа

Жилищный фонд, находящийся на территории Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района  Воронежской области,  насчитывает 113,5 тысяч кв. м общей площади. В том числе 4 многоквартирных дома, общей площадью 1,480 тысяч кв. м.  В 4 многоквартирных жилых домах      (100 % от общего количества многоквартирных домов, находящихся на территории сельского поселения), общей площадью 1,480 тыс. кв.м., создано товарищество собственников жилья (ТСЖ).

В составе жилищного фонда, находящегося на территории сельского поселения, значительную долю занимают дома, построенные  в 1980-85-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока.

В многоквартирных жилых домах капитальный ремонт в последние годы не производился, при этом выполнялись лишь работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не производилась.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта. Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного вовлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

2. Цели и задачи муниципальной  адресной программы

Цели и задачи программы соответствуют основным положениям Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» направлены на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, формирование правовых и

организационных основ предоставления финансовой поддержки управляющих компаний, товариществ собственников жилья на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Основными целями программы является:

- оказание  финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

- проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением,

- создание условий для выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом,

- формирование условий для создания товариществ собственников жилья в многоквартирных домах,

- обеспечение участия собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта,

-проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация программных мероприятий предусматривается в 2013 году.

3. Система программных мероприятий

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется только для долевого финансирования следующих видов работ приведенный в приложении 3    по капитальному ремонту:

- ремонт крыш;

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области составляет 10316  рубля.

При отборе многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, должны соблюдаться следующие условия установленные Постановлением Воронежской области от 18.02.2011 № 104  «Об утверждении  условий включения  многоквартирных жилых домов в региональные адресные программы  Воронежской области  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

4. Перечень программных мероприятий

Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования в городском поселении город Лиски Лискинского муниципального района.

В 2013 году планируется произвести капитальный ремонт в 2 многоквартирных жилых домах, согласно приложения № 1 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  адресной программы

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 1,4 млн. руб., в том числе:

- средства Фонда – 731374  руб.,

- средства областного бюджета –  412763 руб.

- средства местных бюджетов –  45683 руб.

- средства собственников жилых помещений –  210000 руб.

6. Планируемые показатели выполнения программы

Показателями выполнения программы являются:

1) количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств финансовой поддержки Фонда в результате выполнения программы, в том числе многоквартирных домов, в которых:

- планируется проведение комплексного капитального ремонта;

- созданы товарищества собственников жилья;

2) доля многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств  финансовой поддержки в результате выполнения региональной программы, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

3) общая площадь находящихся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств финансовой поддержки в рамках региональной программы;

4) объем финансирования региональной программы (всего), в том числе за счет средств:

- финансовой поддержки Фонда;

- долевого финансирования бюджета Воронежской области;

- долевого финансирования местных бюджетов;

- собственников жилых помещений.

Плановые  показатели выполнения адресной программы приведены в приложении 2

7. Информационное и методическое обеспечение

программы

В рамках реализации программы предусматриваются следующие мероприятия:

- освещение в средствах массовой информации вопросов по выбору способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ по обслуживанию жилищного фонда,

- участие в  семинарах, «круглых столах» с участием управляющих организаций, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций.

8.Порядок предоставления субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Орган местного самоуправления городского поселения город Лиски со дня  получения бюджетных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из бюджета субъекта РФ в течение 14 дней принимает решение о  распределении полученных денежных средств между многоквартирными домами, которые включены в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

После принятия решения о предоставлении субсидий, орган местного самоуправления Залуженского сельского поселения в течении 7 дней уведомляет получателей субсидий о принятом решении с указанием объема предоставляемых средств.

В течении 30 дней со дня получения уведомления получатели бюджетных средств открывают отдельные банковские счета и направляют в финансовый отдел администрации Залуженского сельского поселения следующие документы:

-уведомление об открытии отдельного расчета в кредитной организации  с указанием его реквизитов;

-протокол  общего   собрания  собственников помещений  в   многоквартирном  доме,  товарищества собственников жилья, содержащий решение о долевом финансировании  капитального  ремонта многоквартирного  дома за счет  средств  товарищества собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме  в размере не менее  пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, с указанием доли собственников жилья;

-утвержденную общим собранием собственников помещений, товариществ собственников жилья  смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Орган местного самоуправления  Залуженского сельского поселения в течение рабочих 5 дней со дня поступления вышеперечисленных документов, перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  на отдельные банковские счета управляющих организаций, товариществ собственников жилья.

Денежные  средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете получателя субсидии.

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится на основании актов («Акт о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания»),  согласованных с органом местного самоуправления Залуженского сельского поселения и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией,  за исключением авансовых платежей.

Отказ органов самоуправления Залуженского сельского поселения в согласовании акта приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается только в случаях нарушения требований, установленных часть 5 статьи 15 Федерального закона 01 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

В случае возникновения разногласий при приемке работ по капитальному ремонту между Подрядной организацией, управляющей компанией и уполномоченными лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, споры рассматриваются на комиссии для решения споров при совете народных депутатов Залуженского сельского поселения.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае не целевого использования средств применяются меры ответственности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9.Порядок выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта ТСЖ, собственниками помещений в многоквартирном доме.

Собственники помещений на общем собрании:

- принимают решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме  в размере не менее  пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- утверждают доли собственников помещений в зависимости от вида жилищного фонда, причем доли собственников помещений в зависимости от вида собственности  могут быть различны, но объем средств, выделяемых в сумме всеми собственниками помещений в доме должен быть не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта.

Размер платежей собственников помещений – физических лиц на оплату долевого финансирования капитального ремонта утверждается собственниками помещений на общем собрании. Информация о решении собственников помещений об утверждении размера платежей за капитальный ремонт направляется в администрацию Залуженского сельского поселения.

10. Порядок привлечения подрядных организаций для капитального ремонта многоквартирных домов

Подготовка и проведение  отбора подрядных организаций осуществлять в порядке утвержденным  приказом УЖКХиЭ Воронежской области от 18.03.2011 г. № 17 «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для проведения  работ по капитальному ремонту многоквартирных домов»

11.Порядок предоставления информации о проведении капитального ремонта для получателей субсидий.

ТСЖ и управляющие организации, выбранные собственниками помещений, получившие субсидии на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, предоставляют ежемесячно и ежегодно «Отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта РФ и местного бюджета на реализацию муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

Отчет составляется  нарастающим итогом с начала года:

- ежемесячно на 1 число месяца, следующего за отчетным,

- ежегодно на 1 января года, следующего за отчетным.

Отчет составляется в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой.

Отчет предоставляется в финансовый отдел отдела по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района  в электронном виде и на бумажном носителе:

- ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным,

- ежегодно до 7 января года, следующего за отчетным.

К ежемесячному и ежегодному отчету ТСЖ и управляющих организации, выбранных собственниками помещений, прилагаются копии выписок из лицевого счета получателя средств, заверенные подписями соответствующих уполномоченных лиц, а также копии платежных поручений, подтверждающие списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Товариществу собственников жилья ежемесячно направлять в МКП «Агростроитель» в срок до 25 числа отчетного месяца:

- акты о приемке в эксплуатацию комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого здания;

- заполненные формы КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Госстроя России от 11.11.1999 № 100.;

- утвержденные сметы;

- копии протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов об утверждении следующих вопросов:

- об определении доли финансовых вложений собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирного дома;

- о выборе (утверждении) подрядной организации;

- об утверждении сметы на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

- о выборе уполномоченных лиц для контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и подписания актов выполненных работ.

5) копии договоров с подрядными организациями;

6) копии сертификатов качества на используемые материалы.

МКП «Агростроитель» направлять информацию и документы по многоквартирным домам Залуженского сельского поселения, на которых завершены работы по капитальному ремонту в Главное Управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

12.Направление неизрасходованных денежных средств,

образовавшиеся в пределах одного многоквартирного дома.

Неизрасходованные средства капитального ремонта, образовавшиеся в пределах одного многоквартирного дома, могут быть использованы путем их направления на финансирование:

а) предусмотренного муниципальной адресной программой вида работ по капитальному ремонту этого дома (перераспределение неизрасходованных средств капитального ремонта между видами работ);

б) непредусмотренного муниципальной адресной программой вида работ по капитальному ремонту этого дома (направление неизрасходованных средств капитального ремонта на новые виды работ);

в) проведения капитального ремонта иного многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта (перераспределение неизрасходованных средств капитального ремонта между домами);

Неизрасходованные средства капитального ремонта в части, пропорциональной размеру долевого финансирования проведения капитального ремонта за счет средств товарищества собственников жилья или собственников помещений в многоквартирном доме, по которому образовались неизрасходованные средства, не могут быть перераспределены между домами и направлены на новые дома.

- «Обеспечение  функций технического надзора при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах»

МКП «Агростроитель» - проводить проверку представленной получателями субсидий документации необходимой для получения средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и документации о выполнении капитального ремонта такого дома на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и иными нормативным правовым актам Российской Федерации:

- составить график проведения работ по капитальному ремонту после поступления финансовых средств на расчетный счет муниципального образования

-осуществлять технический надзор за производством работ;

-осуществлять согласование актов выполненных работ;

Товариществу собственников жилья (получатель субсидий) рекомендовать заключить договор с МКП «Агростроитель» (Сенчихин М.П.) на осуществление технического надзора при проведении капитального ремонта.