АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 17.08.2012 года № 110 . |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположеных

в пределах границ  Залуженского сельского поселения                                 Лискинского  муниципального района на 2011 - 2013 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, администрация Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах границ  Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района на 2011 - 2013годы» (прилагается).

2. Главному бухгалтеру администрации Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района (Т.И.Кочкиной) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах границ, Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района  на 2011-2013 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Залуженского сельского поселения

Лискинского  муниципального

района                                                                                                       В.М.Пономарев

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района от 17.08.2012 г. № 110

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах  границ Залуженского сельского поселения

Лискинского   муниципального района

на 2011 - 2013 годы»

с. Залужное

Паспорт

муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах границ Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района             на 2011-2013 годы  »

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах границ Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2011 - 2013 годы» (далее – Муниципальная целевая Программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вынесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Устав Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. |
| Заказчик Программы | Администрация Залуженского сельского поселения Лискинского района |
| Цель Программы | 1. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 2. Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района в транспортной инфраструктуре. 3. Увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 3. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 4. Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 5. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. 6. Обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1.Доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района, в отношении которых произведен ремонт. 1.Доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог. 3. Число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района . |
| Сроки реализации Программы | 2011- 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. Объем финансирования на 2011 -2013 годы составляет : 2011 – 500 тыс. руб. 2012 – 500 тыс. руб. 2013 – 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества. 2. Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. 3. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности  Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, составляет 36,1 км. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере. Неудовлетворительное состояние муниципальных автомобильных дорог влекут за собой расходы бюджета Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района  на медицинское обслуживание и образование (услуги скорой помощи и подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям).

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

- С целью восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, и снятия социальной напряженности на территории Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района разработана настоящая Программа.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, намеченные в Программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района и открытие на территории Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями настоящей Программы являются:

1) повышение благосостояния и комфортности проживания населения Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

2) удовлетворение потребностей населения и экономики Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района в транспортной инфраструктуре;

3) увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

2.2. Основными задачами настоящей  Программы являются:

1) обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

2) обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

4) улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района;

5) снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

6) обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции, сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы проводится в течение 2011-2013 годов.

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

| № п/п | Адрес | Срок исполнения, годы | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Переулок Ленина с. Залужное Ул. Ленина с. Лиски Ул. Советская с. Лиски Ул. Нагорная Ул. Зеленая с. Лиски | 2012 год 2013 год | Ямочный ремонт Ямочный ремонт |
| 2.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |
| 2.1. 2.2. | Ул. Ленина Ул.Советская Ул. Нагорная с. Лиски Внутрипоселковые дороги | 2012-2013 годы 2011-2013 годы | Установка недостающих знаков Окашивание обочин В зимний период расчистка от снега и посыпка соле- песчаной смесью. |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета     Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

5.2. Объем финансирования Программы на 2011-2013 годы составляет:

2011 – 500 тыс. руб.

2012 – 500 тыс. руб.

2013 –  500 тыс. руб.

5.2. Обоснования и расчёты необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов (приложение № 2 к муниципальной целевой  программе).

5.3. Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

5.4.   Перечень дорог, расположенных в пределах границ   Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района  (Приложение №  1).

Раздел 6. Контроль за исполнением Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы   в лице администрации Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района

.

7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- 1) привести муниципальные автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района, в соответствие с действующими нормативными требованиями и  стандартами качества;

2) обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) создать благоприятные условия для проживания населения Залуженского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Приложение №   1

к муниципальной целевой программы        «                                                                            « Ремонт и содержание  муниципальных

дорог, расположенных в пределах

границ Залуженского сельского поселения

Лискинского  муниципального района

на 2011-2013 годы»

Перечень дорог, расположенных в пределах границ

Залуженского поселения Лискинского  муниципального района

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги, км |
| --- | --- |
| С. Залужное ул. Никитина | 0.4 |
| С. Залужное ул. Коломыцева | 1.0 |
| С. Залужное ул. Школьная | 0.5 |
| С. Залужное ул. Молодежная | 0.4 |
| С. Залужное ул. Дружбы | 0.4 |
| С. Залужное ул. 30лет Победы | 0.3 |
| С. Залужное ул. Тургенева | 0.8 |
| С. Залужное ул. Центральная | 1.0 |
| С. Залужное ул. Толстого | 1.2 |
| С. Залужное ул. Трудовая | 0.7 |
| С. Залужное ул.Садовая | 0.6 |
| С. Залужное ул. Солнечная | 0.5 |
| С. Залужное пер. Мира | 0.3 |
| С. Залужное пер. Ленина | 0.5 |
| С. Залужное 1пер. Советской | 0.2 |
| С. Залужное 2пер. Советской | 0.2 |
| С. Залужное 3 пер. Советской | 0.2 |
| С. Залужное 4 пер Советской | 0.2 |
| С. Залужное 5 пер. Советской | 0.2 |
| С. Залужное 1 пер. Октябрьской | 0.5 |
| С. Залужное 2 пер. Октябрьской | 0.5 |
| С. Залужное 3 пер Октябрьской | 0.5 |
| С. Залужное 4пер. Октябрьской | 0.6 |
| С. Залужное 1 пер. Гагарина | 0.7 |
| С. Залужное 2 пер. Гагарина | 0.6 |
| С. Залужное 3 пер Гагарина | 0.6 |
| С . Залужное 4 пер. Гагарина | 0.4 |
| С. Залужное пер Коломыцева | 0.4 |
| С. Лиски ул. Октябрьская | 1.0 |
| С. Лиски ул. Нагорная | 1.7 |
| С. Лиски ул. Зеленая | 1.5 |
| С. Лиски подъездная к ул. Нагорная, Зеленая | 1.3 |
| С. Лиски ул. Советская | 2.2 |
| С. Лиски ул. Комсомольская | 1.0 |
| С. Лиски ул. Мира | 0.5 |
| С. Лиски ул. 1- Мая | 2.7 |
| С. Лиски ул. Ленина | 2.7 |
| С. Лиски ул. Пролетарская | 1.0 |
| С. Лиски ул. Красных Зорь | 0,9 |
| С. Лиски подъездная дорога к ул. Пролетарская | 3.0 |
| Х. Никольский ул. Степная | 0.5 |
| Х. Никольский ул. Чехова | 1.7 |
| Х. Никольский ул. Есенина | 0.4 |

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Ремонт и содержание муниципальных дорог, расположенных в пределах границ Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2011-2013 годы»

Свод сметных расчётов необходимого объёма финансирования

| Адреса производства работ | Виды работ | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год 2012 год 2013 год |
| 1. | Ямочный ремонт |  |
| 2. | Содержание дорог |  |
| Итого |  | 500 500 500 |