# АДМИНИСТРАЦИЯ

#  ЗАЛУЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02.08.2023 г. № 99**

с. Залужное

О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257 –ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Соглашением о передаче осуществления отдельных полномочий администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 27.12.2016 № 74, администрация Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Залуженский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Залуженскогосельского поселения | И.И. Блинова |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Залуженского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 02.08.2023г. № 99

Е.А. Буйволовой

**Положение**

**о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – Залуженское сельское поселение).

 1. Общие положения

1.1. Понятия, применяемые в настоящем Положении.

Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными правовыми актами Российской Федерации в сфере содержания, ремонта и оценки технического состояния автомобильных дорог.

1.2. Предмет регулирования настоящего Положения.

1.2.1. Настоящее Положение определяет порядок планирования проведения работ по ремонту и содержанию, а также порядок проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения Залуженского сельского поселения(далее — автомобильные дороги), включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения (далее — Перечень автомобильных дорог местного значения), утверждаемый постановлением администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – администрация Залуженского сельского поселения).

1.2.3. Настоящее Положение не определяет порядок проведения капитального ремонта автомобильных дорог, осуществляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Цели ремонта и содержания автомобильных дорог:

- поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- поддержание безопасных условий движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог.

1.4. Мероприятия по организации и проведению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;

2) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее — проекты и (или) сметные расчеты по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог);

3) проведение работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

4) приемка работ по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

1.5. Муниципальные программы по ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог.

1.5.1. Администрация Залуженского сельского поселения, с учетом проведенной оценки технического состояния автомобильных дорог, в случае, если отдельные автомобильные дороги требуют значительных финансовых затрат, а также в случае невозможности финансирования всех мероприятий по ремонту автомобильных дорог в очередном и плановом периоде ремонту автомобильных дорог.

1.5.2. Муниципальная программа по ремонту автомобильных дорог утверждается администрацией Залуженского сельского поселения.

1.5.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, включенные в муниципальную программу, отражаются в Плане проведения работ согласно запланированному году проведения соответствующих работ.

1.6. Расчет ассигнований, необходимый для проведения ремонта и содержания автомобильных дорог.

На основании нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований, направляемых на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, с учетом утвержденного Плана проведения работ, в соответствии с Соглашением о передаче осуществления отдельных полномочий администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области администрации Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 27.12.2016 № 74, Лискинский муниципальный район Воронежской области (далее – Лискинский муниципальный район) передает в бюджет Залуженского сельского поселения межбюджетные трансферты, необходимые для проведения ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения.

2. Планирование работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог.

2.1.1. В целях организации планирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов, администрация Залуженского сельского поселения создает комиссию по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – Комиссия), которая обеспечивает проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020№ 288.

2.1.2. Периодичность проведения оценки технического состояния автомобильных дорог осуществляется по результатам обследований, регламентируемым Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, установленным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020№ 288.

2.1.3. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов.

2.2. Формирование плана разработки проектов и (или) сметных расчетов.

2.2.1. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог администрация Залуженского сельского поселения формирует сметные расчеты по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2. На основании сметных расчетов администрацией Залуженского сельского поселения осуществляется формирование ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Указанные планы утверждаются главой Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – глава Залуженского сельского поселения).

3. При разработке сметных расчетов по ремонту и содержанию автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

1) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

2) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

2.3. Заключение муниципальных контрактов и сроки проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.3.1. Работы ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются подрядными организациями на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством по итогам проведения торгов (конкурсов, аукционов) или без торгов.

2.3.2. Проведение торгов должно осуществляться при условии обеспечения лимитами бюджетных обязательств и в сроки, позволяющие проведение своевременно работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Порядок содержания автомобильных дорог местного значения

3.1. Цели и задачи содержания автомобильных дорог.

3.1.1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

2. Основной задачей содержания дорог является осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса профилактических работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается требуемое транспортно-эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений.

3.2. Виды работ и мероприятия по содержанию автомобильных дорог.

3.2.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются, с учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего, администрацией Залуженского сельского поселения на основании заключаемых муниципальных контрактов в соответствии с действующим федеральным законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

В весенне-летне-осенний период, осуществляются работы, связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на проезжей части, земляном полотне, элементах обустройства, полосе отвода дороги.

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в зимнее время, включая очистку дорог от снега, защиту дорог от снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

3.2.2. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  № 402.

3.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по содержанию автомобильной дороги.

3.3.1. Организации, осуществляющие работы в соответствии с заключаемыми муниципальными контрактами по содержанию автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке дороги, на котором планируется выполнение работ по содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3.4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог.

3.4.1. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется организациями в соответствии со сметным расчетом, планом проведения работ. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

3.5. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог.

3.5.1. Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется организациями в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, проводимой в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288.

3.5.2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по содержанию автомобильных дорог, представители органов местного самоуправления Залуженского сельского поселения и администрации Лискинского муниципального района, и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом (далее — приемочная комиссия).

3.5.3. По результатам оценки выполненных работ по содержанию составляется акт о выполненных работах, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

3.6. Устранение недостатков выполненных работ по содержанию автомобильных дорог.

3.6.1. Организациями, осуществившими работы по содержанию автомобильной дороги, в случае, если в акте о выполненных работах по содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в соответствии с условиями заключенного контракта на выполнение работ.

3.6.2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

 4. Порядок проведения ремонта автомобильных дорог местного значения

4.1. Цели ремонта автомобильных дорог.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

4.2. Виды работ и мероприятия по ремонту, автомобильных дорог.

4.2.1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11. 2012  № 402.

4.2.2. Основные мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

4.3. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту автомобильной дороги.

4.3.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация Залуженского сельского поселения совместно с организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, разрабатывает схему движения транспортных средств и согласовывает схему с органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

4.3.2. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию: наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего работы по ремонту срок начала и окончания проведения работ, а также размещают направление движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на которой проводится ремонт.

4.4. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги.

4.4.1. Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется организациями в соответствии с проектом и (или) сметным расчетом, планом проведения работ.

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

4.5. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог.

4.5.1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

4.5.2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие заказчик, организации, осуществившие работы по ремонту, представители комиссии и иные лица, в соответствии с заключенным контрактом.

4.5.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а также недостатки выполненных работ.

4.6. Устранение недостатков выполненных работ по ремонту автомобильных дорог.

4.6.1. Организациями, осуществившими работы по ремонту автомобильной дороги в случае, если в акте о выполненных работах по ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть устранены в сроки, указанные в контракте на их выполнение.

4.6.2. В случае если в контракте сроки устранения недостатков выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с приемочной комиссией.

 5. Заключительные положения

5.1. Источники финансирования работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Залуженского сельского поселения из бюджета Лискинского муниципального района, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств физических или юридических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

5.2. Информирование администрации Залуженского сельского поселения о выполненных работах по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

5.2.1. Организации, осуществляющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог информируют администрацию Залуженского сельского поселения о выполненных работах и о произведенных расходах на ремонт и содержание дорог.

5.2.2. Организации, осуществившие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, по результатам выполненных работ представляют в администрацию Залуженского сельского поселения информацию о выполненных работах, произведенных расходах на выполнение работ, сроках начала и окончания выполненных работ, в том числе о сроках, в течение которых были устранены выявленные недостатки, о гарантийном сроке на выполненные работы в соответствии с заключенным контрактом.

5.3. Контроль за обеспечением ремонта и содержания автомобильных дорог.

5.3.1. Контроль за обеспечением ремонта и содержания автомобильных дорог осуществляют Совет народных депутатов Залуженского сельского поселения, администрация Залуженского сельского поселения и Контрольно-счетная палата Лискинского муниципального района Воронежской области (Контрольно-счетная палата), в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Лискинского муниципального района Воронежской области полномочий контрольно-счетного органа Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного решением Совета народных депутатов Залуженского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 14.11.2019 № 202.

5.3.2. Администрация Залуженского сельского поселения ежегодно в срок до 1 апреля на основании информации, представленной организациями, осуществляющими ремонт и содержание автомобильных дорог, представляет в Совет народных депутатов Залуженского сельского поселения информацию о проведенных работах по ремонту и содержанию автомобильных дорог за предыдущий год.

В отчете должна содержаться информация о выполненных работах по ремонту и содержанию автомобильных дорог, средствах, выделенных и реализованных на мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

5.3.3. Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за целевым использованием средств местного бюджета, предусмотренных на ремонт и содержание автомобильных дорог.